Сравнение

Главное различие кроется в объекте стандартизации: ГОСТ 19.102-77 ориентирован исключительно на создание обособленного программного обеспечения (ПО), в то время как ГОСТ 34.601-90 описывает создание комплексной автоматизированной системы (АС), которая включает в себя не только ПО, но и техническое обеспечение (железо), персонал, организационную структуру и информационные потоки.

| Стадии по ГОСТ 19.102-77 (Программа) | Стадии по ГОСТ 34.601-90 (Автоматизированная система) | Основная суть и разница на данном этапе |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует как отдельная стадия | 1. Формирование требований к АС 2. Разработка концепции АС | В ГОСТ 34 заложен большой пласт предпроектных работ: предпроектное обследование предприятия, изучение объекта автоматизации и обоснование целесообразности создания всей системы. В ГОСТ 19 этот процесс опущен, предполагается, что задача для программы уже ясна. |
| 1. Техническое задание (ТЗ) | 3. Техническое задание | ГОСТ 19: Описывает требования конкретно к коду, функциям программы и программной документации. ГОСТ 34: Описывает требования к системе в целом (к режимам функционирования, надежности АС, аппаратному комплексу, квалификации персонала). |
| 2. Эскизный проект | 4. Эскизный проект | ГОСТ 19: Проектирование алгоритмов, структуры входных/выходных данных. ГОСТ 34: Разработка предварительных проектных решений по системе, её частям и видам обеспечения (информационному, техническому). |
| 3. Технический проект | 5. Технический проект | ГОСТ 19: Разработка окончательных алгоритмов и пояснительных записок. ГОСТ 34: Утверждение проектных решений по системе, планов размещения оборудования, спецификаций на закупку железа. |
| 4. Рабочий проект | 6. Рабочая документация 7. Ввод в действие | ГОСТ 19: На этой стадии происходит непосредственно кодирование (программирование) и отладка, а также испытания самой программы. ГОСТ 34: Фокус смещается на подготовку объекта к автоматизации, строительно-монтажные работы, пусконаладку оборудования, обучение сотрудников, проведение опытной эксплуатации и приемочных испытаний всей АС. |
| 5. Внедрение | (Частично покрывается стадией Ввод в действие и стадией 8. Сопровождение АС) | ГОСТ 19: Передача программы в производство / изготовление и оформление акта. ГОСТ 34: Выполнение гарантийных обязательств и регламентное обслуживание работающего комплекса (включая техподдержку пользователей). |

Причина почему стадии и планы разные

- Масштаб и компоненты объекта:

- Программа (ГОСТ 19) - это цифровой продукт (набор инструкций для ЭВМ). Для её создания не нужно нанимать строителей, закупать серверные шкафы, прокладывать кабели связи или менять должностные инструкции бухгалтеров.

- Автоматизированная система (ГОСТ 34) - это социально-технический комплекс. АС включает в себя инфраструктуру (железо, сети), организационные процессы, регламенты работы людей и само программное обеспечение как один из элементов.

- Характер работ:

- В планах по ГОСТ 19 ключевыми этапами являются написание кода, его отладка и документирование.

- В планах по ГОСТ 34 критически важными становятся обследование бизнес-процессов организации заказчика, интеграция различных ИТ-компонентов, монтаж оборудования и адаптация персонала к новым регламентам.

Постановление 2425

В Единых перечнях продукции Постановления Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 позиция (Портативные компьютеры) отсутствует. Данный вид продукции подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011) и ЕАЭС (ТР ЕАЭС 037/2016).